厦门思明国有控股集团有限公司

采购文件

采购项目：思明控股集团党群活动服务中心方案设计与实施

采购方式：竞争性磋商（邀请）

2022年9月

目  录

一、 竞争性磋商邀请函	3

二、 受邀确认函	3

三、 响应项目一览表	5

四、 响应须知	6

1.响应须知前附表	6

2.采购说明	8

3.响应供应商相关要求	9

4.采购文件	10

5.响应文件	10

6.磋商	12

7.定标与签订合同	14

8.其他响应说明或要求	15

五、 响应内容及要求	16

1.技术要求	16

2.商务要求	22

3.报价要求及付款方式	23

六、 评标方法、评标标准	25

1.中标原则	25

2.评标权重	25

3.评分细则	25

七、 采购合同参考文本	28

八、 响应文件格式	31

九、 响应文件目录	33

1. 响应一览表	34

2. 响应分项内容报价表	35

3. 货物说明一览表	36

4. 售后服务承诺书	37

5. 廉洁诚信承诺书	38

6. 响应保证金有效缴交凭证	40

7. 退保证金申请书	41

8. 项目实施方案	42

9. 前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	43

10. 法定代表人授权书	44

11. 法人营业执照	45

12. 响应供应商提交的其它资料	46

- 竞争性磋商邀请函

公司：

为立体展示思明控股集团企业文化，经思明控股集团研究，决定并实施将集团新办公大楼海西金谷广场T4-2层部分区域打造为党群活动服务中心的方案设计与实施工作，该项目计划于2022年12月底前投用。为确保项目顺利、高质量落地，现诚挚邀请贵公司参加响应，请贵公司按照响应文件要求提供响应材料，并准时参加评标。

1.受邀确认函请于2022年9月26日17：00前，通过邮寄方式或直接送达至厦门市思明区台东路68号18层。

2.响应截止时间：2022年9月30日上午9：30（北京时间），逾期恕不接受。

3.响应文件投递方式：只接受现场提交方式，不接受其他方式的送达。设计方案和响应文件须密封于不透光的文件袋中，封面注明“思明控股集团党群活动服务中心方案设计与实施项目”，密封处加盖公章。

4.响应文件投递地址及联系人：厦门市思明区台东路68号18层姚女士处，联系方式：0592-2950213，邮箱：yll@xmsmkg.com。

5.响应保证金￥20,000元（人民币贰万元整），缴交账户：

| 类 别 | 响应保证金缴交账户 |
| --- | --- |
| 开 户 行 | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部 |
| 账 号 | 35101535001052512501 |
| 收款单位 | 厦门思明国有控股集团有限公司 |
| 响应供应商须将相关的费用缴交至上表对应的账号，缴错账号而产生的一切后果由响应供应商自行承担。 |  |

厦门思明国有控股集团有限公司

2022年9月23日

- 受邀确认函

致：厦门思明国有控股集团有限公司

贵方党群活动服务中心方案设计与实施项目《竞争性磋商邀请函》我司已收悉。我方反馈如下：

□我方接受贵公司党群活动服务中心方案设计与实施项目竞争性磋商邀请，愿遵守《思明控股集团党群活动服务中心方案设计与实施项目采购文件》中的各项条款及一切有关规定，将在规定时间内提供响应文件，且承诺所提供资料均真实有效。

□我方因各种原因，明确放弃贵方党群活动服务中心方案设计与实施项目竞争性磋商响应资格，不参与响应。

感谢邀请！

响应供应商名称：_______________ (全称并加盖公章)

法人代表或授权代表人签字：

日期：    年    月    日

- 响应项目一览表

| 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 思明控股集团党群活动服务中心方案设计与实施 | 详见图纸及响应文件第五点“响应内容及要求” | 1项 | ￥1000000元 |

备注：

1、本次响应为整体响应，响应供应商必须对本次响应范围内所有内容进行完整响应，否则将导致无效响应，评标与授标以整体为单位。

2、响应供应商响应报价不得超过响应项目一览表中的控制价，否则视为无效响应。

- 响应须知

本次采购方式为竞争性磋商（邀请），采购项目的主办人和采购人均为厦门思明国有控股集团有限公司（以下简称思明控股集团）。响应供应商请仔细阅读本采购文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加竞标活动。

# 1.响应须知前附表

1.1附表一

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 厦门思明国有控股集团有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 思明控股集团党群活动服务中心方案设计与实施 |
| 3 | 项目说明 | 采购范围：思明控股集团党群活动服务中心布展创意策展、深化方案设计、布展文案编制、制作实施直至交付使用一揽子服务。 工期：45个日历天（包含方案设计工期和实施工期） |
| 4 | 项目控制价 | 不超过人民币1,000,000元整（壹佰万元整）。 |
| 5 | 踏勘现场 | 自行组织踏勘现场。 |
| 6 | 响应文件 | 正本1份，副本2份，电子材料1份 |
| 7 | 采购文件获取 | 响应供应商自行在思明控股集团网站下载 |
| 8 | 响应截止和磋商时间 | 2022年9月30日上午9：30（北京时间）。 |
| 9 | 响应保证金 | ￥20,000元（人民币贰万元整）。 响应保证金必须在响应截止时间前到达采购人指定账号（以我司到账时间为准） |
| 10 | 递交响应文件及磋商地点 | 厦门市思明区台东路68号18层，联系人姚女士，联系方式：0592-2950213，邮箱：yll@xmsmkg.com |
| 11 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 12 | 响应有效期 | 响应截止时间后90个日历天内有效。 |
| 13 | 响应文件的质疑 | 响应供应商可在质疑时效期间内对响应文件以书面形式（加盖公章）或者电子邮件形式提出质疑。质疑截止时间：2022年9月26日下午17:00。 |
| 14 | 响应供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件程中所涉及的一切费用、责任和风险，不管响应结果如何，采购人对上述不负任何责任。本采购文件的解释权归采购人所有。 |  |

1.2附表二：资格性、符合性检查表

本须知附表二集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是磋商委员会判断响应供应商的响应是否有效的重要依据。

| 资格性要求 |  |
| --- | --- |
| 1.响应供应商应在中华人民共和国合法注册，具有独立承担民事责任的能力，具有展览服务、活动策划、文化传播、图文设计、工程管理服务等相应的经营范围。 2.具有党建类、企业文化类展馆设计与实施业绩经验。（须提供合同、竣工验收报告或完工证明等业绩证明材料） 3.良好的商业信用。 （1）响应供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入信用记录查询的失信被执行人；必须未被“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）列入综合查询的被执行人；必须未被国家安全监管总局（应急管理部）列入安全生产不良记录“黑名单”。（须提供相关查询记录） （2）过往3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 4.响应供应商代表应提供身份证原件，响应供应商代表若不是企业法定代表人的应同时提供企业法定代表人的授权书原件。 5.本项目不接受联合体响应。 6.廉洁承诺。 7.售后服务承诺。 备注：以上资格证明文件均应加盖响应供应商公章。 |  |
| 符合性要求 |  |
| 响应有效期 | 响应截止之日起90个日历天。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。 |
| 响应供应商存在下列情况之一者，响应文件将被视为未实质性响应采购文件要求： （1）响应文件未按照本采购文件的规定进行密封、标记的； （2）未按规定由响应供应商的法定代表人或其授权代表签字的；或未加盖响应供应商公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的； （3）未按本采购规定提交响应保证金的； （4）响应有效期不满足采购文件要求的； （5）响应内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的； （6）响应供应商提交的是可选择的报价的； （7）响应供应商未按规定对响应进行分项报价的； （8）响应文件中提供虚假或失实资料的； （9）不符合采购文件中规定的其他实质性条款的； （10）响应报价超过采购预算或最高限价（最高控制价）的； （11）实质性影响合同的范围、质量和履行的； （12）实质性违背采购文件，限制了采购人权利和中标人合同项下义务的； （13）不公正地影响了其他做出实质性响应的响应供应商竞争地位的。 |  |

# 2.采购说明

2.1适用范围

本响应文件仅适用于响应邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2.2定义

2.2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2.2 “响应供应商”系指已经提交或者准备提交本次响应文件的供货商。

2.2.3“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.2.4“服务”系指设计、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.3采购范围

对思明控股集团党群活动服务中心进行方案设计并实施，即中心布展创意策展、深化方案设计、布展文案编制、制作实施直至交付使用一揽子服务。（详细内容见第五部分响应内容和要求）。

2.4响应保证金

2.4.1响应供应商须提供响应保证金￥20,000元（人民币贰万元整），否则采购人将不接受其响应。响应保证金必须在响应截止时间前到达采购人指定账号（以我司到账时间为准）。

2.4.2响应保证金以转账、电汇等形式提交，必须在响应截止时间前到达指定账户，不收取现金、现金支票，不接受任何个人名义的转账，否则视为未提交响应保证金。响应文件中应体现响应保证金的缴交凭证。

2.4.3响应供应商在递交响应文件时，须单独提交一份字迹清晰的保证金缴交银行回单等缴交凭证复印件（凭证应清晰注明响应供应商的开户名、开户行、账号、保证金金额、响应编号，并加盖响应供应商公章）给接收响应文件的工作人员（无须与响应文件一同装订或密封）。

2.4.4采购人银行账号：

公司名称：厦门思明国有控股集团有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部

银行账号：35101535001052512501

2.4.5保证金的退还：

采购人将在《中标通知书》发出之日起30日内予以原额无息退还未中标人的响应保证金。

2.4.6 如发生下列情况之一，响应保证金将被没收：

（1）响应供应商在采购文件规定的响应有效期内撤回响应；

（2）中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同。

2.4.7履约保证金

确定中标人并签订合同后，中标人所缴纳的响应保证金（人民币贰万元整）直接转为为履约保证金，完成工程验收（项目审核结算）后原路无息退还。

# 3.响应供应商相关要求

3.1合格响应供应商

3.1.1响应供应商应具有独立承担民事责任的能力，具有展览服务、活动策划、文化传播、图文设计、工程管理服务等相应的经营范围。

3.1.2具有党建类、企业文化类展馆设计与实施业绩经验。（须提供合同、竣工验收报告或完工证明等业绩证明材料）

3.1.3良好的商业信用

（1）至响应文件递交截止时间，响应供应商必须未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入信用记录查询的失信被执行人；必须未被“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）列入综合查询的被执行人；必须未被国家安全监管总局（应急管理部）列入安全生产不良记录“黑名单”。

（2）过往3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

3.1.4其他要求

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本采购项目的响应。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同段响应。

3.1.5本项目谢绝联合体形式响应。

3.1.6廉洁承诺。

3.1.7售后服务承诺。

3.1.8本项目不允许分包、转包，响应方必须独立承接。

3.2响应费用

响应供应商应自行承担所有与准备和参加响应有关的费用，不论响应的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 4.采购文件

4.1采购文件的组成

采购文件用以阐明所需货物及服务响应程序、内容等条款。

4.2采购文件的澄清

4.2.1响应供应商对响应文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按响应邀请中载明的地址以书面形式（加盖公章）或者电子邮件形式通知采购人。采购人将视情况采用适当方式予以澄清或以邮件形式予以答复。答疑文件作为响应文件的组成部分。

4.2.2质疑截止时间：2022年9月26日下午17:00。

4.3采购文件的修改

4.3.1至响应截止时间前，采购人可主动或依响应供应商要求澄清的问题而修改响应文件，并以书面形式通知所有响应文件供应商，响应供应商在收到该通知后应当立即以传真形式予以确认。该修改内容为响应文件的组成部分，对响应供应商具有约束力。但本采购文件规定的推迟响应截止时间和磋商时间情形不受本条约束。

4.3.2为使响应供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑响应文件的修改，采购人可酌情推迟响应截止时间和磋商时间，变更时间以书面形式通知所有响应文件供应商，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。在此情况下，采购人和响应供应商受响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

# 5.响应文件

5.1响应文件的构成

响应文件应包括但不限于下列主要内容：

- 响应一览表（详见格式1）

- 响应分项内容报价表（详见格式2）

- 货物说明一览表（详见格式3）

- 售后服务承诺书（详见格式4）

- 廉洁诚信承诺书（详见格式5）

- 响应保证金有效缴交凭证（详见格式6）

- 退保证金申请书（详见格式7）

- 项目实施方案，含设计方案、施工组织方案、服务内容、人员配备情况表、服务质量保证承诺、业绩汇总表及业绩证明文件等（详见格式8）

- 前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见格式9）

- 法定代表人授权书（详见格式10）

- 法人营业执照（详见格式11）

- 响应供应商提交的其它资料（详见格式12）

5.2响应文件书写及签名、盖章要求

5.2.1响应供应商应按采购文件的要求详细编制响应文件，保证响应文件的正确性和真实性，并对采购文件做出实质性响应，所有响应资料必须针对本次响应。

5.2.2响应供应商被视为充分熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况；不按采购文件要求提供的响应文件，可能被拒绝接受，其后果由响应供应商自己负责。

5.2.3响应文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印，否则其响应无效。

5.2.4字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应文件可能被认定为无效的响应。

5.2.5响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖单位公章，否则其响应无效。

5.2.6响应文件的份数：纸质响应文件三份（正本一份，两份副本），电子档一份。

5.3响应有效期

5.3.1响应有效期为90天，响应有效期以采购文件规定的提交响应文件截止之日起计算。

5.3.2在原响应有效期结束前，出现特殊情况的，采购人可以书面形式要求所有响应供应商延长响应有效期。

5.4响应报价

5.4.1响应供应商根据本项目的采购范围及要求进行报价。响应总报价应包括承诺为完成本次采购项目所有费用。响应供应商的响应报价应是固定价，而非浮动价。

5.4.2所有报价均应已包含国家规定的所有税费。

5.4.3响应供应商的响应报价应合理适中，不得以低于成本的报价进行恶性竞争，最低响应报价不是中标的必须条件。

5.5响应文件的递交

5.5.1响应书文件必须在规定的响应截止时间前由响应供应商法定代表人或委托代理人送达指定的响应地点，逾期送达的或未送达指定地点的响应文件，响应供应商将不予受理。

5.5.2在采购人以书面补充或修改文件的形式推迟响应截止时间的情况下，采购人和响应供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

5.5.3响应文件的密封与标记

5.5.4响应供应商应将响应文件装订好，在每个文本封面上标明“响应文件正本（副本）”，以及项目名称、响应方名称等内容。

5.5.6响应供应商应将响应文件（一正两副以及U盘）一并装入响应文件袋中加以密封；并在封口处密封签章（公章）。

5.5.7响应文件袋上应写明：

采购人：厦门思明国有控股集团有限公司

项目名称：思明控股集团党群活动服务中心方案设计与实施

注明：“文件递交截止时间才能启封”

5.5.8响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

5.5.9响应方在递交响应文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购人有权拒收，拒收所产生的后果由响应方自负。

5.5响应截止时间

5.5.1响应文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间，即2022年9月30日上午9：30（北京时间）。

5.5.2响应方必须在规定时间内将响应文件送到本须知前附表规定地点，即厦门市思明区台东路68号18层，超过响应截止时间送达的响应文件为无效文件，采购人将拒收。

# 6.磋商

6.1磋商时间

（1）磋商开始时间:  2022年9月30日上午9时30分（北京时间）。

采购人保留推迟响应截止日期和磋商开始日期的权利，并向每一个可能的响应供应商发出任何有关推迟上述时间的书面通知。

磋商时邀请所有响应供应商代表参加，授权代表出示本人身份有效证件并签名报到。

- 磋商地址：厦门市思明区台东路68号18层。

- 采购人将组织磋商委员会审查“响应文件”是否完整；是否有计算错误；文件是否签署恰当。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数据与小写表示的数据有差别，则以文字大写表示的数据为准。若响应供应商拒绝接受上述修正，其响应将被拒绝。

- 采购人不向响应供应商解释落选原因，不退还响应文件，不保证最低价中标。

- 关于本项目的综合评判，拟由商务部分和技术部分组成，进行严格的评判工作。

- 评分标准如下：根据价格和服务条款进行评判（详见第三部分）。

- 总得分＝技术部分(60%)+商务部分（20%）+价格部分（20%）。

（6）无效的响应文件

- 响应文件如有下列情况之一,将会在评审中按照无效文件处理

  - 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

  - 不具备采购文件中规定资格要求的；

  - 不符合法律、法规的；

  - 不符合采购文件中规定的实质性要求并且在响应规定的时间内无法说明和补充的。

（7）响应活动终止

- 响应项目出现下列情形之一的，采购人将对已进行的响应活动予以终止

  - 出现影响公正的违法、违规行为的；

  - 因重大变故，项目任务取消的。

- 响应活动终止后，采购人将把响应活动终止理由通知所有响应方。

6.2磋商委员会

采购人根据采购货物（或服务）的特点组建磋商委员会。由磋商委员会对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出推荐中标人的建议。

6.3 磋商程序

（1）评委首先按采购文件要求对各响应供应商的响应文件进行资格性、符合性评审，确认其响应文件是否实质上响应了采购文件的要求，对实质上响应采购文件的商务条件和技术条件要求的响应文件可进入评审。

（2）响应供应商对响应方案进行陈述说明，发言按递响应文件的时间为序（以采购人收到响应文件的时间为准），每一个响应供应商方案说明限时30分钟（含陈述20分钟和解答10分钟）。 评委如有疑问，将提出质询，响应供应商澄清有关问题。

（3）根据响应文件审核结果及质询答疑情况，依据采购文件及有关规定对响应文件进行校核。

（4）评选会评委依据《评分表》对各响应方案进行评分。

6.4磋商结果的公示

（1）磋商结束后采购人将通过思明控股集团网站公示磋商结果，公示期为自发布之日起3个工作日，各响应供应商对评标结果如有异议，有权在规定时间内以书面形式向采购人进行投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。

（2）公示期结束后，采购人可根据磋商委员会提交的书面评标报告和评标结果，最后确定中标人。

# 7.定标与签订合同

1. 定标准则

1.1 最低响应价不作为中标的保证。

1.2 响应供应商的响应文件符合采购文件要求，按采购文件确定的评标方法、标准，经评标委员会评审并推荐中标候选人。

2. 中标通知

2.1 评标结束后，评标结果经采购人确认后，采购人机构向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，中标人放弃中标的，将被没收全额响应保证金，且应当承担相应的法律责任。

2.2 《中标通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后，《中标通知书》成为合同文件的组成部分。

3. 签订合同

3.1 采购人、中标人应当在《中标通知书》发出之日起，根据采购文件确定的事项和中标响应文件，签订合同。双方所签订的合同不得对采购文件和中标人响应文件作实质性修改。

3.2 采购文件、采购文件的修改文件、中标人的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同文件的有效组成部分。

# 8.其他响应说明或要求

（1）响应文件及来往函件的文字应使用中文简体，计量单位应使用国内标准计量单位。

（2）响应文件中涉及金额的部分应以人民币单位计价，最终合计报价应折合为人民币含税价。

（3）响应供应商无权对本采购书的内容作任何改动。对于采购文件，除非响应供应商在响应文件中特别注明，否则响应供应商将被视作接受并同意本采购书的所有条款。

（4）本次思明控股集团党群活动服务中心方案设计与实施项目采购严格按国家相关法律法规执行，严禁响应单位串标等干扰本次采购活动行为，严禁响应文件弄虚作假。

（5）为保证采购的公正性，在响应过程中，响应供应商不得以任何名义与采购项目方相关人员私下接触涉及招响应的相关信息。

（6）本次思明控股集团党群活动服务中心方案设计与实施项目内容仅限于响应供应商单位内，严禁外传、公开以及其他用途。

（7）对响应供应商违反本采购邀请书条款要求的行为，采购人有终止其响应资格权利并依据其影响程度，保留对其法律诉讼权利。

（8）采购文件的解释权归厦门思明国有控股集团有限公司。

- 响应内容及要求

## 1.技术要求

1.1项目范围

1.1.1项目名称：思明控股集团党群活动服务中心方案设计与实施

1.1.2项目地点：海西金谷广场T4-2层部分区域

1.1.3使用面积：面积约340㎡

1.1.4用途特征：用于控股集团企业文化、党建风采和廉政建设等情况介绍和展示，领导嘉宾来访接待参观，并作为职工党群活动场所

1.1.5图示平面范围（仅供参考，响应供应商可至实地进行测量构图）：

1.2设计与实施要求

1.2.1服务内容

思明控股集团党群活动服务中心布展创意策展、深化方案设计、布展文案编制、施工图设计、施工直至交付使用的一揽子服务，具体包括但不限于如下要求：

（1）创意策展：根据展示主题、展示内容框架要求等，针对室内布展总体策划、功能和展区布局、展项内容、交通流线组织、展示方式和手段、数字及多媒体系统运用等具备展示功能、综合运用等多功能、智能化展示布展的全部设计内容创造性的提出创新创意方案。

（2）最终的深化方案设计：中标后，中标人须根据采购人对响应方案的深化及完善要求，逐轮对策展方案进行深化、完善，并且通过采购人批准。包括（但不限于）：

布展设计：展台、展板、展柜、多媒体展示、实体模型等陈列布展设计方案。

（3）布展文案编制。

（4）施工图设计：达到施工图设计的深度要求，有效指导施工。

（5）预算文件编制。

（6）布展施工：展台、展板、展柜、多媒体展示、实体模型等陈列布展确保整个展馆各项功能使用的全部内容。

★本项目属于深化设计、实施一体化响应项目，响应供应商必须充分考虑本项目所涉及的具体分项内容，项目深化设计不限于本响应文件所涵盖范围，响应供应商应根据已完成的类似项目经验，补充和扩展项目深化设计内容。采购人有权要求响应供应商根据项目情况和有关部门要求，对深化设计方案进行必要的修改和完善，响应供应商不得有异议，采购人也不必为此增加设计费用。

1.2.2设计定位

陈列布展设计总体指导思想：布展设计必须高标准、高起点、主题鲜明、突出重点、结构合理、布局协调、展线流畅、制作精良，运用现代一流表现手段，充分展示陈列主题。

（1）运用现代一流表现手段，充分展示陈列主题。本项目主要以图片、实物展示、多媒体展示、模型等表现形式突出思明控股党群活动服务中心的亮点。陈列内容和要求依照展陈大纲进行，也就是在展线布局设计、陈列设计、设施制作、布展施工等重点内容依据展陈大纲进行，响应供应商须保质保量完成陈列布展的所有工作量。

（2）陈列布展设计要求

  - 设计构思立意准确，时代特征明显，制作工艺先进，科技感兼具美观；

  - 主题、重点、亮点营造突出，视觉新颖，形式多样，突出党建引领作用，突出政治和服务功能，且与展陈内容完美结合；

  - 平面布局合理，与周边环境协调，功能分区明确，人流及交通组织合理，参观路线设计尽量采用闭合式线路，不重叠不折返，展厅面积配置合理，满足消防规范要求；

  - 选配设备（多媒体设备等）品牌，质量可靠，操作简单，节能环保，维护成本合理；

  - 照明系统设计合理，性能好，操作简单，易维护且技术成熟，经久耐用；

  - 布展材料必须选用优质材料，符合环保标准。

  - 陈列布展设计一定要充分考虑现代声、光、电技术的利用，以丰富展示手段和方式，提高观赏性。

  - 环保、消防等按现行国家及地方有关建筑法律、法规，行业相关技术规范、规程，各有关部门相关文件进行设计，并经相关部门审批。

（3）设计成果（要求响应供应商提供的设计成果）

1）方案设计构思说明，多媒体展示方式的说明。

2）方案展示板或图纸：

  - 平面布置

  - 空间设计示意

  - 透视效果图

  - 参考彩色图片、其它能够充分表达设计的方式：包括模型或手绘草图、节点示意图等

  - 主要材料样板

3）计划安排表

  - 提供方案设计成果时间（以上述计划为基础进行细化）

  - 提供施工图设计成果时间

  - 施工总计划

4）预算书

  - 项目总造价（多媒体设备分项单独列出）

  - 造价明细组成

以上内容除后续涉及优化设计变更外，所有内容均应编制到本次响应文件中。

本次响应供应商提交的设计方案内容，采购人在中标后的优化设计方案时有权无偿使用或借鉴，响应人不得有任何异议，其参与本次响应视同默许。

### 1.3制作要求

1.3.1制作施工能较好的理解大纲意图，制作的展墙、展台、道具及吊项和地面等达到较高工艺水平；艺术制作精良。

1.3.2本项目的设计、施工和展览材料要符合装饰工程、环保、安防、消防要求及国家相关规范的要求。

1.3.3展柜、展墙制作要工艺考究、美观大方、质感好，牢固耐用。

1.3.4多媒体及数字化设备选配科学、合理，用材适当并与陈列环境相协调且不易损坏，经久耐用，并附有电子设备产品合格证。

1.3.5信息网络根据实际需要进行改造。

1.3.6照明系统要求：

（1）照度适宜：不论使用什么光源，陈列照明设计中对不同的实物必须要有不同的照度。

（2）照度均匀：一般情况下照度要求均匀，重点实物应根据具体的对象采取不同的照明方式增强和减弱照度。

（3）工作照明：工作照明是指安装在展厅内的工作用光。工作照明应与安防联动并满足安防摄像的照度，以及满足对“光害”的消除与控制的要求。

### 1.4具体要求

1.4.1电气联动：陈列展览的深化设计应考虑与安防、弱电控制系统进行联动的可能性。

1.4.2公共标识：响应供应商在深化设计过程中，根据展览的展线和展厅出入口以及消防栓等位置，设置相应的公共标识。如果该标识有相应的规范，应按规范的要求进行深化设计与实施。

1.4.3地灯：根据各展厅展览设计的需要及具体的情况，可以选择在光线较暗或地面有高差的参观路线上设置地灯光源，其前提是不影响展览的氛围和效果。

1.4.4应急照明：各陈列厅内必须按国家规范配置应急照明系统。

1.4.5 虫菌害控制：施工过程中实施对白蚁、虫菌害的预防工作。

1.4.6其他：

响应供应商在考察现场和仔细研究本响应文件所提供的图纸时，应严格按建筑物的实际情况进行深化设计与实施展墙、展柜、展台及吊项，在深化设计时应考虑到展厅吊顶以上和展墙（柜）内隐蔽的设备检修孔预留，并在施工过程中与相关设备安装单位相互配合和协作。除密实性吊项，开放或半开放式吊项（如格珊吊项）必须对吊项以上天花板进行相应处理（如喷黑）。

展厅中的独立柜、独立展台应考虑相应的电源和光源，以及这些独立柜、独立展台进行一定的调整（增减、移位）时电源和光源能给予很好的配合。

原则上反对独立柜、独立台与地面完全固定。所有展柜的开启方式应方便、安全、可靠，若需借助辅助设备（如必要）亦应符合此原则。

### 1.5技术响应要求

1.5.1本项目具体工程量以现场实际为准，总价包干，响应供应商不得分包或转包。

1.5.2响应供应商须提供主要材料及设备的品牌、规格、主要技术参数等。

1.5.3响应供应商提供的货物必须为原厂原装，货物应符合国家有关标准。

1.5.4本次采购涉及的货物，响应供应商须保证提供的所有内容都是未经拆封、原厂正规合格、品质优良的货物，技术资料齐全、满足采购文件的基本要求。

1.5.5响应供应商应对其所投货物的涉及标准、制造标准、安装标准、技术规范和货物的可维护性、适用性、安全、节能环保、可靠性等方面进行综合描述，必须符合我国现行的有关标准以及国家强制性和行业规定标准要求，技术参数与配置要求不低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

以上证明文件均应加盖响应供应商公章。

### 1.6现场踏勘

1.6.1本项目采购人不组织集中现场踏勘，响应供应商可自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。响应供应商应自行承担踏勘现场所发生的费用。联系方式：姚女士，联系电话：0592-2950213。

1.6.2响应供应商及其人员经过施工现场管理人员的允许，可以踏勘为目的进入采购人的项目现场，但响应供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。响应供应商并应对由此次踏勘现场而造成的人员死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

1.6.3采购人向响应供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被响应供应商利用的资料。采购人对响应供应商做出的理解、推论和结论均不负责任。

### 1.7验收条件及标准

1.7.1验收依据：合同、中标通知书、采购文件（含补充答疑书）、响应文件及附件、图纸、工程量清单、报价书、标准、规范及有关技术文件，均为验收依据。

1.7.2整体验收：中标人须根据采购人的要求对设计方案进行调整或优化，施工前最终方案必须经采购人确认出图后方可施工，中标人根据采购要求进行设计、制作、安装、施工，由采购人根据采购文件、响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准进行验收。

1.7.3环保验收：室内环境监测必须符合国家标准规范要求。

1.7.4消防改造：符合国家标准规范要求并通过有关部门审批。

1.7.5验收时中标人必须派代表参加。

1.7.6采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对工程质量、标准等进行建研。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

1.7.7验收过程所发生的一切费用由中标人承担。

### 1.8其他事项

1.8.1响应供应商所提供的设计方案必须是自身合法开发或合法来源的全新的深化设计方案，并对之拥有可以依法出卖或交易的相应“设计方案”；任何有关设计方案的所有权或担保物权可能提出的异议、有关索赔责任及费用或法律责任，均由响应供应商承担。

1.8.2响应供应商必须保证采购人在使用其中标设计、方案、物料、设备或服务过程的任何时候不受到知识产权或版权的纠纷，否则，由此产生的任何责任完全由中标人承担。

1.8.3响应供应商提供的设计、方案、制作、物料、设备或服务若涉及到第三方提出异议、侵权（如专利权）的起诉及支付相关费用由响应供应商承担所有责任及费用。

1.8.4对于本响应文件未能提出但响应供应商所提供的设备已具有的功能及相关技术性能指标，响应供应商应在货物说明一览表中予以补充说明，并提供相关技术资料及详细说明。响应供应商亦可以根据自己的产品技术性能的具体情况在建议书中提出建议，并附详细说明。

1.8.5响应供应商必须列出响应规格与响应规格的技术指标对照偏离表，无论是否偏离均必须提供详细的技术规格和商务偏离表。

1.8.6响应供应商应依据响应文件要求及响应文件所作承诺履行职责，如有违约，采购人有权根据协议、合同采取措施保证本次采购货物的顺利进行，并相应追究违约方的违约责任。

1.8.7响应供应商深化设计方案以及安装施工必须与原有建筑物已布置好的水电、通风管道等设施相兼容。实际施工时，中标人应认真测量，确保各部分设施安装的尺寸与实际相符。中标后不再调整该部分费用。对于影响各设施正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，响应供应商都应提供并在响应文件中明确列出。

1.8.8本项目除约定范围以外的与项目实施相关一切所需各类项目均包含在本次建设范围内，该项目若涉及高空作业，响应供应商应提供专项安全技术方案，采取有效措施杜绝安全事故发生。

1.8.9响应供应商亦取得对项目有影响或起作用的风险、意外等必要的资料。响应供应商应采取各种合理的预防措施，并保证工程在合同约定的工期内完成，若由此产生的工期延误以及给采购人造成损失的，则视为响应供应商违约，采购人有权按本项目的相关约定处理。

1.8.10响应供应商应提供专项成品保护方案，采取有力措施进行成品保护，对因中标人在项目实施过程造成的损坏或损坏后修补不力，影响建筑使用功能或影响整体美观，采购人有权另行聘请他人修复到位，中标人需承担为此而产生的费用。

1.8.11中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施（项目现场应设置周围边界隔离带、安全防护网，并符合采购人要求和厦门有关条例及相关管理部门的相关规定），消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员的监督检查。中标人应对项目工程质量、安全等负责，并全部承担因本项目实施造成的一切事故责任、违规受处罚等所带来的经济及法律责任。

1.8.12中标人在项目实施过程中须采取适当措施保护周围环境免遭污染。对于实施中产生的污染，需及时清除。现场物品个别确需移动和破损的需经批准，在项目完成后须恢复原样。

1.8.13中标人必须接受采购人委托的工程监理单位（若有的话）和采购人的质量检查和管理，把好质量关。因中标人施工不当所造成的质量问题，造成的损失均由中标人负责赔偿。

## 2.商务要求

### 2.1商务响应要求

2.1.1响应供应商应提供企业信誉及资信情况等相关证明材料的有效复印件（原件备查）。

2.1.2响应供应商应提供能证明其设备、材料符合国家标准的相关证明文件（如权威部门对货物的鉴定证书、检测报告、安全、质量及环保认证等）。

2.1.3响应供应商须提供企业供货、履约能力基本情况的说明。

2.1.4响应供应商须提供类似项目的经营业绩、经验的有效证明文件。

2.1.5响应供应商应提供针对本项目的管理班子配置情况表，并在响应文件中提供负责本项目的负责人、施工员证书及其职称证书等相关资质证书复印件。

2.1.6响应供应商必须提供原厂产品，采购人将根据实际情况及需要进行不同阶段的核查，响应供应商必须无条件配合。

2.1.7响应供应商须根据本项目的特点提供以下材料：包括但不限于响应文件、开标一览表、工程量清单报价表、主要材料设备品牌选用表、设计方案、施工组织方案、服务内容、项目进度表、人员配备情况表、服务质量保证承诺、业绩汇总表及业绩证明文件、资格证明材料等。

2.1.8响应供应商应明确响应内容和采购要求存在正负偏离情况，对照采购文件要求，逐条说明所提供货物、服务及工程已对采购人的技术规格、商务要求做出了实质性的响应，或申明与技术要求、商务要求条文的偏差和例外并列于偏离表中。特别对于设备、材料有具体参数要求的指标，响应供应商必须提供所投设备的具体参数值，并提供重要技术条款逐条响应情况表。

以上证明文件均应加盖响应供应商公章。

### 2.2售后服务及培训要求

2.2.1售后服务要求

（1）质保期：项目整体保修期至少1年，自所有工程验收合格交付使用之日起计算，质保期内，设备发生任何质量问题，均由中标供应商负责免费修复，失效零件予以免费更换，更换时所发生的商检、运输等费用均由中标供应商负责。

（2）响应供应商应为本次采购的设备提供现场安装、调试、培训及过质保期设备正常运行维护。响应供应商在技术方案中对技术服务做出详细描述，至少包括：设备故障时的现场服务、服务响应时间等。设备故障的响应时效：维修人员应在接到故障通知后24小时响应，48小时内赶到现场分析、排除故障。24小时内不能排除故障的，要提供解决方案并在采购人规定期限内排除故障。

（3）中标人对设备应进行定期或不定期的维护，以使系统保持良好的运行状态。

（4）响应供应商必须提供其参与本项目及售后维护的技术人员名单。

（5）响应供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

2.2.2培训要求

为了保证采购人对中标供应商提供的设备熟练使用，要求中标供应商负责提供有关相关设备的安装、操作、基本的正确使用常识和使用技巧的培训。

响应供应商认为有利于采购人的其它更好的售后服务条款应单独列明。

## 3.报价要求及付款方式

### 3.1报价要求

3.1.1本次采购为整体采购，响应供应商必须对采购项目的所有内容进行报价响应，不得对采购内容拆分报价，不完整响应或拆分报价的将导致无效响应。

3.1.2报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

3.1.3本项目设有最高限价，响应报价超出最高限价的视为无效响应。

3.1.4本项目为交钥匙工程，响应总报价为报价内容经采购人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，报价中应包括项目（含设备、配件、辅助材料）设计、制作、施工、运输装卸、采购保管、保险费、设计费、安装费、技术指导及培训费、调试费、人工费、税费、采购代理服务费、资料图册的提供及伴随服务、保修服务直至交付使用的所有费用。

3.1.5中标人在供货、安装调试及验收过程中若有出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由中标人自行承担，采购人不承担任何责任及义务。

3.1.6中标后，采购人在确认优化设计方案时，有权力增减项目内容及相应增减价格，最终按实结算。

3.1.7响应供应商对本项目只能有一个报价，采购采购人不接受有选择的报价。

### 3.2付款方式

合同签订、中标人开始进场施工后，采购人在十五个工作日内支付合同金额总价的30%。项目验收合格后，采购人在十五个工作日内支付至合同金额总价的85%，结算审核后支付至结算金额的95%。质保期满后，采购人十五个工作日内无息支付至结算金额的100%。

### 3.3完成时限要求

3.3.1工期：本项目总工期为45个日历天（包含方案设计工期和实施工期），工期从中标通知书发布之日开始算起，各响应供应商应对此作出承诺。

| 序号 | 工作内容 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 设计方案定稿 | 完成平面效果图、施工图、项目进度计划表等 | 10月14日前 |
| 施工及验收阶段 | 进场施工 | 10月15日前 |
|  | 完成整体施工 | 11月30日前 |
|  | 完成整体验收 | 12月31日前 |

3.2.2由于中标人责任造成工期延误的按中标金额的万分之五/日历天支付违约金，工期延误超过20日历天，采购人有权解除合同并要求违约赔偿。

- 评标方法、评标标准

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评标办法，作为选定本次采购中标人的依据。

## 1.中标原则

第一原则：项目标的最高预算价100万元；响应价不得超过预算控制价，否则，该响应将视为无效。

第二原则：满足技术要求的综合评分第一位为第一中标人；

第三原则：综合评分相同，依照价格最优的厂商、技术分最优的厂商、综合实力依次评判。

## 2.评标权重

本次评标采用综合评分法，其中技术评议60分，商务评议20分，价格评议20分。

在满足采购文件要求的前提下，对每个有效响应供应商的响应文件分别进行综合评分并汇总。综合得分（技术因素得分＋商务因素得分+价格因素得分）最高者为第一名，依次类推确定得分排名顺序，推荐排名第一的响应供应商为中标候选人。若出现二家响应供应商并列最高分，则确定响应报价较低者为中标候选人。若出现排名第一的中标候选人放弃中标或不能按采购文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定排名第二的中标候选人为中标人。

## 3.评分细则

序号; 评分表; 分值. 1、技术因素（满分60分）. 1-1; ①根据响应供应商提供的方案整体设计能充分体现项目特色，且设计风格与装修设计风格协调情况进行评价； ②根据响应供应商对深刻理解展示内容，展示内容确定展示主题，定位精确，能够提取项目特有元素，凝练特色鲜明的主题，主题应充分体现项目的特质响应情况进行评价； ③根据响应供应商围绕展示主题，进行整体创意、设计，提炼理念新颖的分展区主题响应情况进行评价； 根据上述综合评价，优（30-21）分、良（20-11）分、一般（10-1）分。; 30分. 1-2; 根据响应供应商所提供的主要材料样板质量、材料品牌情况及清单的完整性进行评价，优（10-6）分、良（5-3）分、一般（2-1）分。; 10分. 1-3; 根据响应供应商提供设计方案的演示情况设计主张描述进行评价： - 设计方案的解说详尽情况； - 设计方案演示效果的合理性、可行性情况 - 设计方案演示效果的大气稳重、新颖性、科技感情况 根据上述综合评价，优（10-6）分、良（5-3）分、一般（2-1）分; 10分. 1-4; 根据响应供应商所提供的施工组织方案（包括现场施工条件、场地限制、影响正常上班、如期完工的措施、防护其他构造物被破坏的措施）进行评价，包含但不限于施工方法、施工进度表、施工效果实现、质量保证措施、安全文明施工方案等进行比较评价，优（10-6）分、良（5-3）分、一般（2-1）分。; 10分. 2、商务因素（满分20分）. 响应供应商企业实力、商业信誉： 根据响应供应商的企业综合实力、项目管理团队、财务状况（有无不良贷款或债务等）、经营年限、企业信誉、经营能力等进行综合评价，优（5-4）分、良（3-2）分、一般（1-0）分; 5分. 响应供应商的服务情况： 根据响应供应商提供的保修服务内容及保修期的长短、保修范围、维保费用、提供免费服务内容、本地化服务等进行评价； 根据上述综合评价，优（5-4）分、良（3-2）分、一般（1-0）分; 5分. 类似业绩、经验： 根据响应供应商2019年至今（以合同签订时间为准）类似项目（党建类、企业文化类展馆设计与实施）的经营业绩的证明文件进行评价，单个业绩如果在人民币50万元（中标价或合同价）及以上，每个得2.5分，如果在人民币50万元（中标价或合同价）以下的，每个得1分，累计满分10分。【说明：有效证明文件包括中标（中标）通知书复印件或采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件；如未按照响应文件要求提供该项业绩完整资料的，磋商委员会对该项业绩将不予采信。】; 10分. 3、价格因素（满分20分）. 3-1; 各有效报价得分=20×（最低有效报价÷有效响应供应商报价）; 20分. 各有效响应供应商的综合得分＝技术因素＋商务因素＋价格因素. 备注： 1.由于评分主要根据响应文件提供的资料进行，响应供应商须自行承担由于资料提供不全、错漏、或者无效而导致的不利评审，并对自身提供的响应文件、资料的真实可靠性负责，所有证明材料均应加盖响应供应商公章。若因响应供应商提供的响应文件资料存在弄虚作假情况，磋商委员会有权取消其中标资格。 2.磋商委员会对所有响应供应商的响应文件的评审，都采用相同的程序和标准。 3.根据各评委的打分结果，在计算响应供应商商务、技术综合得分时，对评委的技术部分及商务部分的打分结果分别汇总，再进行算术平均，计算出各有效响应供应商的技术因素得分及商务因素得分。最后根据各有效响应供应商的最后综合得分公式计算其综合得分。 4.参加评标的相关人员，不得将有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响评标工作的一切情况，透露给任何一位响应供应商或与上述评标工作无关的人员。

- 采购合同参考文本

注释： 《采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与响应文件、响应文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方(采购人)：                             签订地点：

乙方(中标人)：                             签订日期：      年   月   日

根据甲方委托对       （项目名称）进行公开响应的中标结果，乙方为中标人，现依照响应文件、响应文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

- 合同标的和合同价格

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）

二、项目地点、工期、交付时间：

1.项目地点：

2.项目工期：

3.项目交付时间：

三、项目质量要求和技术标准：

（质量要求和技术标准应按响应文件要求填列）

四、付款方式与条件:

（按照实际情况编制填写）

- 项目验收及结算

（按照响应文件、乙方响应文件的规定或双方约定进行填写）

- 售后服务与培训要求

（按照响应文件、乙方响应文件的规定或双方约定进行填写，包括质保期、故障响应时间与维修方式等）

- 安全施工

（按照响应文件、乙方响应文件的规定或双方约定进行填写）

- 知识产权

乙方须保障在该项目中所使用的的设计、方案、物料、设备或服务或其任何一部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

- 违约责任

- 未按期交付项目的违约责任

1.如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交付项目的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交付项目违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交付期还是不予延长交付期，甲方同意延长交付期的，延期交付项目的时间由双方另行确定。延期交付项目违约金的支付甲方有权从未付的合同款项中扣除。延期交付项目违约金比率为每逾期1天，按中标金额的万分之五支付违约金。

2.如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交付期按时足额完成的（不可抗力除外）,每逾期1天，乙方应按迟交项目金额的10%向甲方支付逾期交付项目的违约金。若乙方逾期交付项目达20天（含20天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交付项目违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

（二）若乙方不能交付项目的（逾期20天视为不能交付项目，因不可抗拒的因素除外）或交付项目不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交付项目部分货款的20%的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

（三）甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日5%支付逾期付款违约金。

十、违约终止合同

在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方单方终止本合同：

1.如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

2.乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

十一、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

十二、双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商不成的，确定按以下第   种方式处理：

1.提交（甲方所在地）仲裁委员会仲裁；

2.依法向项目所在地人民法院提出诉讼。

十三、本合同一式两份,甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。

十四、本合同经双方签字盖章后生效，有关权利义务全部履结后自动失效。

十五、补充条款。

1.甲方编发的磋商文件和乙方的响应文件（含修正和补充文件）均为本合同组成文件。

2.乙方的项目组成员和经批准的技术工作方案的任何调整均必须事先获得甲方的书面批准，否则按照违约事件处理。

3.乙方的履约保函等合同文件必须与本合同的签订同步提交。

4.乙方必须及时和负责任地参加甲方、总监和质量监督部门组织的有关会议等活动，正确履行有关合同职责和法定职责，规范提供优质专业服务和支持。

5.本合同未尽事宜，双方另行补充。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账   号：                             账    号：

- 响应文件格式

注释： 《响应文件格式》是响应供应商的部分响应文件格式和签订合同时所需文件的格式。响应供应商应参照这些格式文件制作响应文件，未提供格式的，响应供应商可自拟。

采购项目

响应文件

项目名称：

响应供应商名称：

日期：

- 响应文件目录

- 响应一览表

- 响应分项内容报价表

- 货物说明一览表

- 售后服务承诺书

- 廉洁诚信承诺书

- 响应保证金有效缴交凭证

- 退保证金申请书

- 项目实施方案

- 前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 法定代表人授权书

- 法人营业执照

- 响应供应商提交的其它资料

- 响应一览表

响应供应商(全称并加盖公章)：                                   货币单位：

| 项目名称 | 数量 | 报价 | 工期 | 响应保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 思明控股集团党群活动服务中心方案设计与实施 |  |  |  |  |  |
| 响应总报价：（大写）：小写： |  |  |  |  |  |

响应供应商代表签字：

日期：年月日

- 响应分项内容报价表

响应供应商(全称并加盖公章)：                        货币单位：

| 项目名称 | 项目内容 | 序号 | 项目内容各分项 | 单位 |  | 数量 | 单价 |  | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 思明控股集团党群活动服务中心方案设计与实施 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … | … |  | … | … |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应总价 | （大写）小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、各分项目内容参照本表格式填报。

2．若未详细分项报价将被视为没有实质性响应文件。

响应供应商代表签字：

日期：年月日

- 设备、物料说明一览表

响应供应商(全称并加盖公章)：

| 序号 |  | 货物名称 |  | 产地 |  | 品牌型号 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细参数说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应供应商代表签字：

日期：年月日

- 售后服务承诺书

致：厦门思明国有控股集团有限公司

根据贵方为响应项目的响应邀请，我公司对该项目做出售后服务承诺：

（内容由响应供应商根据响应文件要求自拟）

响应供应商名称（全称并加盖公章）：

响应供应商代表签字：

日期：  年  月  日

- 廉洁诚信承诺书

致：厦门思明国有控股集团有限公司

承诺方系厦门思明国有控股集团有限公司（以下简称“思明控股集团”）的供应商、服务商或合作商，在相关业务活动(包括但不限于交易洽谈、供货、服务、承揽、技术合作交流、付款)中接触思明控股集团相关人员和资讯，在廉洁义务和操守方面做出如下承诺：

一、自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《中华人民共和国招响应法》以及有关要求进行各项业务活动。

二、不向思明控股集团的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向思明控股集团的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为思明控股集团的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动；不为思明控股集团的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为思明控股集团工作人员报销任何名义的个人消费凭证。一经发现有上述行为，采购人有权取消中标资格。

三、不与其他经营者串通报价和响应，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

四、承诺方在与思明控股集团达成和交易履行过程中，提供的资质证明、证照、企业及个人资料、住所、产品名称、规格、品质、服务标准、票据、权证、权利限制均为真实，不存在虚假、期满、伪造、变造行为，如上述情况发生变更，承诺方需在5个工作日内通知思明控股集团备案存档。

五、承诺方同意思明控股集团依其保密制度所划列的机密资料可包括一切关于思明控股集团，无论是否有价值，被公开或正在采取保密措施的书面、口头或以其他形式呈现、保存之资讯、承诺方与接受机密资料贰年内均有保密义务，未经思明控股集团同意不得利用或向任何第三方泄露、交付。

六、为净化采购相关秩序及环境，可至思明控股集团进行投诉或申报。

七、违约责任

承诺方承诺如违反本承诺书所述任何义务，无论是否给思明控股集团造成损失，承诺方将承担一切责任，并就思明控股集团实际造成的经济、名誉损失进行赔偿。思明控股集团有权解除双方合同并不负任何违约责任，有权从应付承诺方账款中扣罚，并可采用法律手段索赔。

八、自觉接受监督。

特此承诺。

承诺人：

响应供应商名称（全称并加盖公章）：

响应供应商代表签字：

日期：  年  月  日

- 响应保证金有效缴交凭证

（缴交凭证复印件并加盖响应供应商公章）

- 退保证金申请书

采购人:厦门思明国有控股集团有限公司

项目名称：

保证金缴交金额：

保证金缴交日期：

转入银行：建设银行□        其他银行□____________

是否中标：是□              否□ （有中标必须附带合同复印件方可办理退保）

申请原额无息退还响应保证金，账户如下：

收款单位（响应供应商名称）：

开户银行：（开户行必须与之前转入保证金开户行一致）

账号：（账号必须与之前转入保证金账号一致）

办理退保证金联系人：

联系电话：

响应供应商名称、加盖公章

年    月    日

备注：请于结果公告之后前来办理。

若为邮寄，地址为：厦门市思明区台东路68号18层（邮编：361000）

- 项目实施方案

致：厦门思明国有控股集团有限公司

根据贵方响应项目的响应邀请，我司对该项目实施的方案具体承诺如下：

（1）设计方案

（2）施工组织方案

（3）服务内容

（4）人员配备情况表

（5）服务质量保证承诺

（6）业绩汇总表及业绩证明文件

（7）响应人提交的其它资料

（内容根据响应文件要求自拟）

响应供应商名称（全称并加盖公章）：

响应供应商代表签字：

日期：  年  月  日

- 过往3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：厦门思明国有控股集团有限公司

我司郑重声明，在本项目响应截止之日的前3年内，我司在经营活动中，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我司在本项目响应截止之日的过往3年内，因违法经营被禁止在年月日至年月日期间内参加采购活动，至本项目响应截止之日，期限已届满，可以参加本次采购活动。（响应供应商若有该情况的，请如实填写，若无，则本段内容请响应供应商自行删除。）

响应供应商名称（全称并加盖公章）：

响应供应商代表签字：

日期：年月日

- 法定代表人授权书

厦门思明国有控股集团有限公司：

（响应供应商全称）法定代表人授权（响应供应商代表姓名）为响应供应商代表，代表本公司参加贵司组织的项目（项目名称）响应活动，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：响应、参与开标、签约等。响应供应商代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应供应商代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

响应供应商代表：性别：身份证号：

单位：部门：职务：

详细通讯地址：邮政编码:电话：

附：被授权人身份证有效复印件

授权方

响应供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日期：年月日

接受授权方

响应供应商代表签字：

日期：年月日

- 法人营业执照

厦门思明国有控股集团有限公司：

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照业经年检，真实有效。

（注：法人营业执照提供有效复印件并加盖响应供应商公章）

响应供应商名称（全称并加盖公章）：

响应供应商代表签字：

日期：年月日

- 响应供应商提交的其它资料

响应供应商认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

响应供应商名称（全称并加盖公章）：

响应供应商代表签字：

日期：年月日